แผนโปรเจค: ระบบลงทะเบียนและติดตามงานทดสอบ

Test Request Registration & Tracking System

สำหรับทีมทดสอบ 1–10 คน · ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ · ฉบับวันที่ 13 ก.ค. 2026

# 1. ภาพรวมและเป้าหมาย

ระบบนี้ใช้ลงทะเบียน (regis) งานทดสอบตั้งแต่รับใบรีเควสจนถึงส่งรีพอร์ท โดยทุกคนในทีมเห็นสถานะงานแบบเรียลไทม์ผ่านคอมและมือถือ และสามารถสแกน QR ที่ติดบนชิ้นงาน (Lamp) เพื่อดูว่าเป็นของงานไหน สถานะอะไร เก็บไว้ที่ไหน และ raw data อยู่ที่ไหน

- ลดการถามไปมาว่า "งานถึงไหนแล้ว / พาร์ทอยู่ไหน / รีพอร์ทส่งหรือยัง"

- มีเลขที่ regis เดียวอ้างอิงได้ทั้งใบรีเควส ชิ้นงาน raw data และรีพอร์ท

- เห็น workload ของแต่ละคน และงานที่ใกล้เลยกำหนด plan จบ

# 2. เปรียบเทียบทางเลือกแพลตฟอร์ม

| หัวข้อ | A) Google Sheets + AppSheet | B) Airtable | C) Web App สร้างเอง |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่าย | ฟรี (บัญชี Google) | ฟรีถึง ~1,000 records จากนั้น ~$20/คน/เดือน | ค่า hosting เล็กน้อย (~ฟรีถึง $10/เดือน) |
| เวลาทำให้ใช้ได้ | 1–2 สัปดาห์ | 1 สัปดาห์ | 4–8 สัปดาห์ |
| ใช้บนมือถือ | ดี (AppSheet เป็นแอปมือถือโดยตรง) | ดีมาก (แอป Airtable) | ดีถ้าออกแบบ responsive |
| QR Code | ทำได้ — AppSheet สแกน QR ในตัว, สร้าง QR จากสูตร | ทำได้ผ่าน extension/สูตร | ยืดหยุ่นสุด สร้าง+พิมพ์ label ในระบบ |
| สิทธิ์การใช้งาน | พื้นฐาน (แชร์ไฟล์/แอป) | ดี (role ต่อ base) | กำหนดเองได้ทั้งหมด |
| Dashboard/แจ้งเตือน | ปานกลาง (Looker Studio + Apps Script) | ดี (Interface + Automations) | ทำได้ทุกอย่างแต่ต้องเขียนเอง |
| ความเสี่ยง | สูตร/แอปพังถ้าแก้โครงสร้าง sheet | ติด limit แผนฟรี, ข้อมูลบน cloud ต่างประเทศ | ต้องมีคนดูแลโค้ดต่อ |

คำแนะนำ: เริ่มด้วยทางเลือก A (Google Sheets + AppSheet) เพราะฟรี เร็ว และครอบคลุมทุกฟีเจอร์ที่ต้องการรวมถึง QR และมือถือ ใช้จริง 1–2 เดือนเพื่อพิสูจน์ workflow ถ้าทีมโตขึ้นหรือติดข้อจำกัด ค่อยย้ายไป C โดยโครงสร้างข้อมูลในข้อ 3 ใช้ต่อได้ทันที

# 3. โครงสร้างข้อมูล (Data Model)

แยกเป็น 4 ตารางเชื่อมกันด้วยเลขที่ Regis No. เพื่อรองรับการเทสหลายครั้งต่อ 1 งาน

## 3.1 ตาราง Test Requests (ตารางหลัก — 1 แถวต่อ 1 งาน)

| ฟิลด์ | ชนิด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Regis No. | Running No. อัตโนมัติ | รูปแบบแนะนำ TR-YYMM-### เช่น TR-2607-015 |
| แผนกที่รีเควส | Dropdown (master data) | เช่น R&D, QA, Production |
| ผู้รีเควส / ช่องทางติดต่อ | ข้อความ | ไว้ตามงาน/ส่งรีพอร์ทกลับ |
| วันที่ได้ใบรีเควส | วันที่ |  |
| ชื่อชิ้นงาน / รุ่น Lamp / Part No. | ข้อความ | แนบรูปถ่ายชิ้นงานได้ |
| จำนวนพาร์ท | ตัวเลข |  |
| วันที่รับพาร์ท | วันที่ | ว่าง = ยังไม่ได้รับพาร์ท |
| ตำแหน่งที่เก็บพาร์ท | Dropdown (master data) | เช่น ชั้น A-3, ห้อง Test 2 |
| รายละเอียดการเทส / มาตรฐาน | ข้อความยาว | เช่น Thermal cycle, Vibration ตาม spec ไหน |
| Plan เริ่มเทส / Plan จบ | วันที่ 2 ช่อง | ใช้คำนวณงานใกล้เลยกำหนด |
| วันเริ่มจริง / วันจบจริง | วันที่ 2 ช่อง | เทียบ plan vs actual |
| สถานะงาน | Dropdown | ตาม workflow ข้อ 4 |
| ผู้รับผิดชอบหลัก | Dropdown (รายชื่อทีม) |  |
| ตำแหน่งเก็บชิ้นงานหลังเทสเสร็จ | Dropdown | แสดงเมื่อสแกน QR |
| Remark | ข้อความ | เช่น "make รีพอร์ตเลย", งานด่วน |

## 3.2 ตาราง Test Runs (1 แถวต่อการเทส 1 ครั้ง)

| ฟิลด์ | ชนิด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Regis No. | อ้างอิงตารางหลัก |  |
| เทสครั้งที่ | ตัวเลข | 1, 2, 3, … (retest) |
| วันที่เทส (เริ่ม–จบ) | วันที่ |  |
| ผู้รับผิดชอบ Loading | Dropdown |  |
| ผู้รับผิดชอบเทส / เก็บผล | Dropdown | แยกได้หลาย role ตามจริง |
| ผลเทส | Dropdown | Pass / Fail / Conditional |
| ตำแหน่งเก็บ Raw Data | ข้อความ/ลิงก์ | เช่น path ใน server: \\server\test\TR-2607-015\run2 |
| Remark ประจำครั้ง | ข้อความ | เช่น หยุดกลางทางเพราะไฟดับ |

## 3.3 ตาราง Reports (1 แถวต่อรีพอร์ท)

| ฟิลด์ | ชนิด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Regis No. | อ้างอิงตารางหลัก |  |
| สถานะรีพอร์ท | Dropdown | ยังไม่เริ่ม / กำลังทำ / รออนุมัติ / ส่งแล้ว |
| วันที่ส่งรีพอร์ท | วันที่ |  |
| ที่อยู่ไฟล์รีพอร์ท | ข้อความ | path ใน server หรือแฟ้มเอกสาร |
| ลิงก์รีพอร์ท | URL | กดเปิดได้ทันทีจากมือถือ |
| ผู้จัดทำ / ผู้อนุมัติ | Dropdown |  |

## 3.4 ตาราง Master Data

รายการแผนก, รายชื่อทีมและ role, ตำแหน่งจัดเก็บ (พาร์ท/ชิ้นงานเสร็จ/raw data) — แยกไว้เพื่อให้ dropdown สอดคล้องกันทั้งระบบ และเพิ่ม/แก้ได้ที่เดียว

# 4. สถานะงานและ Workflow

สถานะไหลตามลำดับ: ① รับใบรีเควส → ② รอรับพาร์ท → ③ รับพาร์ทแล้ว/รอคิวเทส → ④ กำลังเทส (ครั้งที่ n) → ⑤ เทสเสร็จ → ⑥ กำลังทำรีพอร์ท → ⑦ ส่งรีพอร์ทแล้ว → ⑧ ปิดงาน (บันทึกที่เก็บชิ้นงาน) และมีสถานะพิเศษ Hold / Cancel ได้ทุกจุด

- จุดบังคับกรอกข้อมูล: เปลี่ยนเป็น ③ ต้องกรอกวันที่รับพาร์ท+ตำแหน่งเก็บ, เปลี่ยนเป็น ⑦ ต้องกรอกวันที่ส่ง+ลิงก์รีพอร์ท, เปลี่ยนเป็น ⑧ ต้องกรอกที่เก็บชิ้นงานและที่เก็บ raw data

- Remark "make รีพอร์ตเลย" → ตั้งเป็น flag งานด่วนให้ขึ้นสีแดงบน dashboard ข้ามคิวทำรีพอร์ท

# 5. ระบบ QR Code ติดตามชิ้นงาน (Lamp)

- 1 งาน = 1 QR สร้างอัตโนมัติจาก Regis No. — QR เป็นลิงก์เปิดหน้ารายละเอียดของงานนั้นโดยตรง (AppSheet ทำ deep link ได้, Sheets ใช้สูตร IMAGE + api สร้าง QR)

- สแกนแล้วเห็น: งานของแผนกไหน สถานะปัจจุบัน เทสถึงครั้งที่เท่าไหร่ เก็บชิ้นงานที่ไหน raw data อยู่ไหน ลิงก์รีพอร์ท

- พิมพ์เป็น label ขนาด ~50×25 มม. ระบุ Regis No. + ชื่อรุ่นกำกับใต้ QR ติดที่ชิ้นงานและถุง/กล่องพาร์ท

- ตอนปิดงาน ติด QR เดิมที่จุดจัดเก็บด้วย เพื่อหาชิ้นงานย้อนหลังได้

# 6. Dashboard และการแจ้งเตือน

- หน้ารวม: งานทั้งหมดแยกตามสถานะ, งานค้างเกิน X วัน, งานที่ plan จบภายใน 7 วัน

- Workload ต่อคน: จำนวนงานที่แต่ละคนถือ (หลัก + loading) เพื่อช่วยหัวหน้าจ่ายงาน

- แจ้งเตือนอัตโนมัติ (อีเมล/LINE Notify/Google Chat): งานใหม่เข้า, ใกล้เลย plan จบ, รีพอร์ทค้างส่งเกินกำหนด

- KPI รายเดือน: lead time เฉลี่ย (รับรีเควส→ส่งรีพอร์ท), % ส่งตรง plan, จำนวน retest

# 7. แผนพัฒนา (Roadmap)

| เฟส | ช่วงเวลา | งานหลัก | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | สัปดาห์ 1 | เก็บ requirement กับทีม, ทำ master data, กำหนดรูปแบบ Regis No. และ naming ของโฟลเดอร์ raw data/report | สเปคชัดเจน พร้อมสร้างระบบ |
| Phase 1 | สัปดาห์ 2–3 | สร้าง Google Sheets ตามข้อ 3 + ฟอร์มลง regis + AppSheet สำหรับมือถือ + สร้าง/พิมพ์ QR | ระบบใช้ได้จริง ทดลองกับงานจริง 5–10 งาน |
| Phase 2 | สัปดาห์ 4–6 | Dashboard + แจ้งเตือน + ปรับตาม feedback ทีม + เขียนคู่มือสั้นๆ | ทีมใช้เต็มรูปแบบ เลิกตามงานด้วยปากเปล่า |
| Phase 3 | เดือน 2–3 | ประเมินผล: ถ้าติดข้อจำกัด (สิทธิ์, ความเร็ว, integration) ค่อยตัดสินใจสร้าง Web App โดยย้ายข้อมูลเดิมได้ทั้งหมด | ตัดสินใจ scale บนข้อมูลจริง |

# 8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- กำหนด naming convention เดียวกันทั้งระบบ: โฟลเดอร์ raw data และไฟล์รีพอร์ทขึ้นต้นด้วย Regis No. เสมอ จะค้นเจอทันทีแม้ไม่เปิดระบบ

- ถ่ายรูปชิ้นงานตอนรับพาร์ทและตอนเทสเสร็จ แนบใน record — ช่วยมากเวลามีข้อโต้แย้งเรื่องสภาพชิ้นงาน

- ห้ามลบ record ใช้สถานะ Cancel แทน เพื่อให้ประวัติครบสำหรับ audit

- ทำ backup อัตโนมัติ (Google Sheets มี version history ในตัว แต่ควร export รายเดือนเก็บไว้)

- เริ่มเล็ก: Phase 1 ใส่เฉพาะฟิลด์จำเป็น อย่าเพิ่งเพิ่มฟิลด์เยอะจนทีมขี้เกียจกรอก — ระบบที่ไม่มีใครกรอกคือระบบที่ล้มเหลว